회 의 록

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 팀명(팀번호): | 명Zip | |
| 회의일시: | 2021 / 11 / 08 19:00 ~ 19:30 | |
| 참석자: | 가민석 김민준 양다진 이상남 조준명 | |
| 장소: | 디스코드 | |
| 멘토링 일시: | (멘토링 실시한 주에만 작성) | |
| 멘토링 참석자: | (멘터링 실시한 주에만 작성) | **멘토명: 담당교수:** |
|  |  | |
| 회의안건 | | |
| 1. 보고서 작성 담당 분배  2. 최종 프로젝트 구현 사항 및 차후 프로젝트 구현 사항 논의  3. 프로젝트 담당 파트 분배 | | |
| 회의결과 | | |
| LZ77 검증후 검증된다면 LZ77추가 아니라면 2차 최종 발표때 LZ77추가 결정  기말 스케쥴을 고려해 미리 최종 보고서 준비하는것으로 결정  프로젝트 담당파트  김민준 - LZ77 검증  조준명 - 요구사항 명세서 나머지 구현 및 사용자 편의사항 관련 구현  양다진 - 보고서 작성  이상남 - 보고서 작성  가민석 - 자동번역 구현 | | |
| 조치사항 | | |
| 다음주 월요일까지 기한으로 작업 | | |
| 비고 | | |
| 교수님께서 평균 압축률 구할 수 있으면 좋겠다고 코멘트 | | |